|  | 2012 |
| --- | --- |

## FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS

PRESENTADO POR AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ CARGO: DIRECTORA TECNICA DE LA USCL, EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

| NOMBRE DEL PROYECTO |  | FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS |
| --- | --- | --- |
| MES Y AÑO DE ELABORACIÓN |  | NOVIEMBRE 2012 |
| AUTORES |  | AIDA GLORIA ECHEVERRIA MELENDEZ |
| RESUMEN EJECUTIVO |  | En el marco de el curso NUEVAS CAPACIDADES PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL Y BUEN GOBIERNO, se ha desarrollado una propuesta para el FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS, la cual tiene como objetivo fundamental asegurar la existencia operativa de la USCL en el termino municipal y de esta manera, asegurar los derechos de la ploblacion a consulir agua de buena calidad y a vivir en un ambiente saneado. La propuesta, ademas de incluir la definicion de los problemas y causas, plantea algunas actividades que deben realizar tanto el gobierno local, como los operadores urbanos y rurales del municipio; para alcanzar el objetivo. Tambien se incluye el presupuesto anual, el personal requerido y el cronograma de ejecucion de las actividades para un año calendario. Por ultimo se incluyen los indicadores que se deben revisar para evaluar y monitorear el plan. La presentacion de este trabajo al equipo docente de REGTSA para su revision, se hace con el objetivo primordial de obtener una version, que el Ente Regulador de los Servicios de Agua y Saneamiento ERSAPS de Honduras, pueda replicar en todos los municipios y obtener un cambio significativo en la calidad de la prestacion de los ervicios. |
| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |
|  | NOMBRE DEL PROYECTO | FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SUPERVISION Y CONTROL LOCAL USCL, PARA EL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS |
|  | ENTIDAD RESPONSABLE | DIRECTORES DE LA USCL |
|  | PERIODO DE DURACIÓN | UN AÑO |
|  | LOCALIZACIÓN | HONDURAS |
|  | COSTE TOTAL | $ 15,000 anuales |
| INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO |  | Con base a lo establecido en la Ley marco de Agua y Saneamiento, se constituye en cada municipio de Honduras la Unidad de Supervisión y Control Local (USCL) con un Directorio conformado por tres ciudadanos de reconocida honorabilidad y trayectoria de colaboración en acciones del desarrollo comunitario, con conocimiento del sector, y una Secretaría Técnica, que será la encargada de realizar las actividades operativas. Según el Reglamento aprobado por el ERSAPS, algunas de las funciones de la USCL son las siguientes: - Llevar un Registro especial en el cual deberán inscribirse las organizaciones nacionales, no gubernamentales y de cooperación internacional que participen en actividades relacionadas con abastecimiento de agua y programas de saneamiento. - Supervisión y el Control en el cumplimiento de las funciones de los prestadores de los Servicios de agua potable y saneamiento urbano y rural del municipio así como de las normas vigentes, velando por la eficiencia de los prestadores de dichos servicios en el área urbana y rural y por la tutela de los intereses de la comunidad. - Implementar el Sistema de Información Sectorial y mantener el registro Público de Prestadores a nivel Municipal informando a la Corporación Municipal y al Ente Regulador. - Velar por la correcta aplicación de los Reglamentos de Servicios y Atención de Solicitudes y Reclamos. - Elaborar y actualizar anualmente el Diagnóstico Sectorial Municipal para consideración de la Corporación Municipal y el Ente Regulador. - Atender y gestionar la resolución de los reclamos presentados por los usuarios cuando estos no hayan sido atendidos por los prestadores. En la actualidad las USCL se han constituido en un 15% de los municipios del país, la razón para que este porcentaje sea tan bajo es porque las autoridades locales no prestan el apoyo necesario para que la participación ciudadana en esta instancia sea efectiva. En efecto las pocas unidades organizadas en el país, no están cumpliendo con la funciones encomendadas por la Ley en la defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de agua y saneamiento, básicamente porque no cuentan con los recursos que les permita ejecutar el trabajo; y siendo esta labor de voluntariado, requiere del apoyo gubernamental para cumplir con los objetivos. |
| DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS |  | PROBLEMA PRINCIPAL: Implimiento de las funciones por de la Unidad de Supervision y Ccontrol Local en lo referente a los servicios de agua y saneamiento en el municipio. CAUSAS: - La municipalidad no asigna presupuesto de funcionamiento para la USCL. - Las autoridades municipales no han tomado conciencia de la necesidad de la regulacion y control de los servicios de A y S. - La autoridad no cuenta con un mecanismo cohersitivo hacia los prestadores de los servicios para cumplir con las normas minimas de calidad del agua. - No se cuenta con un sitema de rendicion de cuentas que asegure la sostenibilidad de los servicios. |
| OBJETIVOS DEL PROYECTO |  | - Incrementar el indicador de calidad del agua en el termino municipal. - Asegurar la existencia de la USCL como instancia para la regulacion y el control de los servicios de A y S en el municipio. - Asegurar la sostenibilidad de la prestacion de los servicios en todas las comunidades del municipio. |
| ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  | Las actividades de la USCL deben tener continuidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos, por lo que se plantea en el cuadro del cronograma es un plan para todo el año y que debe revisarse cada y algunas de las actividades estan relacionadas con las funciones de la USCL, por lo que son de carácter obligatorio, pero se pueden integrar tareas especificas en cada municipio. |
| PERSONAL |  | Las unidades municipales, en la secretaria Tecnica requiere de un Tecnico en Regulacion y Control TRC y una paersona de apoyo logistico. Los tres directores de la USCL son voluntarios, electos en asambleas publica |
| SOSTENIBILIDAD |  | El presupuesto de la USCL, según la Ley, debe ser cubiero con la aportacion de los prestadores de los servicios en el terminos municipal, y en su defecto por la Administracion Municipal. Cada año la USCL debe presentar a la Corporacion Municipal, su paln y presupuesto, para que este se incluya en el presupuesto general |
| PRESUPUESTO |  | Monto Anual $15,000 |
| EVALUACIÓN Y MONITOREO |  | La operatividdad de la USCL sera evaluada por el sistema de informacion que para este fin ha establecido por el ERSAPS |

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS BAJO LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

FASE DE ANÁLISIS

ANÁLISIS PARTICIPACIÓN

| GRUPOS | PROBLEMA | NECESIDADES | POTENCIALIDAD | LÍMITES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usuarios domesticos de los servicios de agua y saneamiento | Mala calidad en la prestacion del servicio | Apoyo en la solucion de sus demandas acerca del servicio | Participacion de los mismos en la instancia que regula y controla los servicios | La solucion de los problemas depende de los administrado-res de los servicios |
| USCL | Dificultad en la operatividad de la unidad | Asignacion presupestaria y equipo | Capacidad tecnica de los meimbros | El presupuesto lo asigana la autoridad municipal |
| Operadores municipales de los servicios de agua y san | Dificultad en la rendicion de cuentas Poca inversion en la mejora del servicio | Capacitacion a los miembros de las JAA Asegurar la sostenibilidad tecnica y financiera | Experiencia organizativa y participativa Capacidad tecnica en unidades regionales que pueden apoyar | La administracion de los servicios en la zona rural la realizan personas con poca escolaridad |
| Autoridades municipales | Cambio de funcionarios cada 4 años | Compromiso de los candidatos para dar continuidad a los planes | Participacion de profesionales capacitados en los gobiernos | Compromisos adquiridos en las campañas electoreras |

ANÁLISIS DEL ENTORNO

| DEBILIDADES | AMENAZAS | FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| Falta de asignacion presupuestaria | Cambio de autoridades locales | Capacidad tecnica de los miembros directores |  |
| Falta de compromiso de los directoresde la USCL |  | Participacion comunitaria | Apoyo de los ccoperantes |
| Falta de apoyo de las autoridades municiplales |  |  | Apoyo del ERSAPS |

ANÁLISIS  DE PROBLEMAS

| EFECTOS No se puede dar cumplimiento al plan operativo por falta de recursos No se brinda asitencia a los prestadores rurales No existe un sistema de atencion de reclamos funcional a nivel del municipio Los indicadores de calidad del agua son bajos La administracion de los servicios no es autosostenible |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Falta de cumplimiento de las funciones de la USCL |  |
| CAUSAS |  |  |
| La municipalidad no asigna presupuesto de funcionamiento para la USCL. Las autoridades municipales no han tomado conciencia de la necesidad de la regulacion y control de los servicios de A y S. La autoridad no cuenta con un mecanismo cohersitivo hacia los prestadores de los servicios para cumplir con las normas minimas de calidad del agua. No se cuenta con un sitema de rendicion de cuentas que asegure la sostenibilidad de los servicios. |  |  |

ANÁLISIS DE OBJETIVOS

ÁRBOL DE OBJETIVOS Incrementar el indicador de calidad del agua en el termino municipal. Asegurar la existencia de la USCL como instancia para la regulacion y el control de los servicios de A y S en el municipio. Asegurar la sostenibilidad de la prestacion de los servicios en todas las comunidades del municipio.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

|  | ALTERNATIVA A | ALTERNATIVA B | ALTERNATIVA C |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIORIDAD BENEFICIARIOS | Dotar al municipio de un sistema de control de calidad del agua que atienda a todas las comunidades | Asignar el presupuesto operativo a la USCL Con la contribucion de los operadores | Implementar un sistema de rendicion de cuentas municipal, para que la asignacion de recursos se base en los indicadores de gestion |
| PRESUPUESTO PROYECTO | $ 20,000 | $ 25,000 | $10,000 |
| POSIBILIDAD DE ALCANZAR EL OBJETIVO EN EL TIEMPO DISPONIBLE | Haciendo una alianza con el SANAA que tiene un laboratorio regional se puede instalar e implementar en 6 meses | Esta alternativa solamente requiere la aprobacion de la corporacion municipal | La USCL ya cuenta con el sistema para el manejo de los indicadores. Falta que la Corporacion Municipal apruebe el mecanismo de asignacion de recurso según el desempeño |
| CONTRIBUCIÓN A LA DISMINUCIÓN DE LAS DESIGUALDADES | Mediante esta alternativa se puede asegurar que toda la poblacion del municipio disponga de agua apta el consumo humano | La asistencia de la USCL a las comunidades puede Ayudar a que en la prestacion del servicios se aplique los principios de equidad e igualdad | Con este sistema se pretende que los operadores hagan uso de buenas practicas de administracion y que los recursos sean invertidos en las areas deficientes |

ÁRBOL DE OBJETIVOS ACTUALIZADO ( tras la priorización y definición de objetivos)

- Asegurar la existencia de la USCL como instancia para la regulacion y el control de los servicios de A y S en el municipio - Asegurar la sostenibilidad de la prestacion de los servicios en todas las comunidades del municipio - Incrementar el indicador de calidad del agua en el termino municipal

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA

- La municipalidad debe asegurar un Presupuesto Operativo para la USCL y la COMAS, con el aporte de todos los prestadores del municipio. - La USCL deberá dar Seguimiento al Sistema de información para el monitoreo del sector y al Plan mínimo de rendición de cuentas por parte de los operadores urbanos y rurales. - La USCL, como representante de los usuarios debe monitorear que el agua consumida por ellos, cumpla con los indicadores de calidad exigidos por el Código de Salud Vigente. - Implementar un plan de capacitación continua con las autoridades municipales, funcionarios, colaboradores y empleados de los prestadores sobre la normativa existente en el país y su aplicación

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

|  | RESUMEN DISEÑO | INDICADORES OPERATIVOS VERIFICABLES (IOV) | FUENTES VERIFICABLES (FV) | FACTORES EXTERNOS O SUPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL (OG) | Fortalecer las capacidades de la entidades local de control, supervisión y prestación de servicios (USCL) asegurando la participación de los usuarios, para que puedan cumplir con sus funciones en forma efectiva y sostenible de acuerdo a lo establecido en la Ley | USCL ha dad seguimiento a los informes presentados por las 64 Juntas administradoras de agua y el operador urbano, y ha informado al Ente Regulador de la situacion | La informacion de los operadores urbanos y rurales, se encuentra en el sistema de informacion en la pagina WEB del ERSAPS, siendo de conocimiento publico | La USCL cuenta con la asignacion presupuestaria para realizar el trabajo de recopilacion de datos en todas las comunidades |
| OBJETIVO ESPECÍFICO (OE) | Asegurar la sostenibilidad de la prestacion de los servicios en todas las comunidades del municipio | La municipalidad ha establecido en sitema de calificacion delos prestadores, que utiliza para hacer la asignacion de recursos | Lista de las juntas de agua con la calificacion respectiva | La municipalidad respeta la asignacion presupuestaria con base a indicadores de gestion |
| RESULTADOS (R) | Obtener un cambio significativo en la situación de los servicios de agua y saneamiento en el municipio. | En un año los indicadores de clidad del servicios establecidos por el ERSAPS,se han incrementado en un 10% como minimo | Informe suministrado por el sistema del ERSAPS | La informacion requerida de los prestadores se ha introducido al sistema, y el ERSAPS le ha dado mantenimiento |
| ACTIVIDADES (A) | Capacitar a los miembros de la USCL en las leyes Dar seguimeinto al sistema de informacion del ERSAPS Monitorear la calidad del agua en las comunidades | Los directores de la USCL y el TRC han recibido la capacitacion. La informacion al ERSAPS de ha presentado en forma continua Los operadores han realizado el monitoreo minimo exigido por salud | Informe suministrado por el sistema del ERSAPS | La informacion requerida de los prestadores se ha introducido al sistema |

CRONOGRAMA

| ACTIVIDADES | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | F | M | A |  | M |  | J | J | A | S | O | N | D |  |
| Generar información para alimentar el registro público de prestadores según normas del ERSAPS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestionar ante el ERSAPS el mantenimiento permanente del software para ingresar la información recolectada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialización de documento de Estatutos de Personalidad Jurídica con cada Junta Administradora, recolección de documentación y demás requisitos exigidos por el Ministerio del Interior y Población |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concientizar a las Juntas de Agua del municipio en la necesidad e importancia de pertenecer a la Asociación de Juntas del municipio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar evaluaciones trimestrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comparecencias Públicas de los miembros del Directorio de la USCL y de la Secretaria Técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instruir a los miembros de las Juntas Administradoras que están a cargo del manejo de los recursos económicos sobre la forma de presentación de Informes de Ingresos y Egresos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visitas periódicas a los sistemas de agua para verificar el uso adecuado de cloro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Participación en reuniones de trabajo y capacitación con diferentes representantes de la Red de Organizaciones del sector agua y saneamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

INDICADORES DE MONITOREO

- Numero de juntas que presenten su informe mensual que incluya los datos de todos los indicadores exigidos por el ERSAPS

- Numero de Juntas que han recibido capacitación sobre buenas prácticas administrativas

- Porcentaje de reclamos con seguimiento y resolución

- Numero de juntas a las que se realiza una auditoria municipal anual

- Numero de juntas con personalidad jurídica tramitada y aprobada

- Total e juntas asociadas a la Asociación de Juntas Municipal

- Numero de capacitaciones recibidas por los miembros del directores